附件2-1

第三轮省级生态环境保护督察第四十项整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 对下属高速公路按设计要求对桥面径流收集系统进行改造，有效落实桥面径流收集废水，减少环境风险。 |
| 整改责任单位 | 四川路桥建设集团股份有限公司 |
| 整改目标 | 完成成自泸公司、内威荣公司桥面径流收集系统建设和改造，有效管控环境风险。 |
| 整改措施 | 1、2023年10月底前，完成成自泸高速草坝子、威远河、长滩河、大地口、沱江大桥、印金山大桥6处桥面径流收集系统补建改造。2、2023年10月底前，完成内威荣高速乌龙沱大桥桥面径流收集系统补建改造。 |
| 整改主要工作及成效 | 1. 成自泸高速草坝子、威远河、长滩河、大地口、沱江大桥、印金山大桥6处桥面径流收集系统在2023年6月底已完成施工，7月底已组织竣工验收，验收合格。
2. 内威荣高速乌龙沱大桥桥面径流收集系统在2023年6月底已完成施工，7月底已组织竣工验收，验收合格。
 |