附件2-1

第三轮省级生态环境保护督察第三十七项整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 南江新兴矿业公司长期忽视矿山生态环境保护工作，三号霞石矿多年未落实“边开采、边治理、边恢复”措施，已停止开采的台阶普遍未覆土作业，生态修复进展缓慢。 |
| 整改责任单位 | 四川蜀道新材料科技集团股份有限公司 |
| 整改目标 | 落实三号霞石矿环境影响报告及土地复垦相关要求，开展生态修复工作；加强过程管理，严格落实“边开采、边治理、边恢复”措施。 |
| 整改措施 | 1.2023年7月底前，完成新兴矿业三号霞石矿土地复垦方案的编制。（南江新兴矿业公司）完成霞石三号矿已开采部分的土地修整、覆土及生态修复工作。（南江新兴矿业公司）3.加强开采过程管理，按照土地复垦方案要求，落实“边开采、边治理、边恢复”措施。（南江新兴矿业公司） |
| 整改主要工作及成效 | 新兴公司在Ⅲ矿西北区域栽植适宜存活的乡土植物桤木树、采矿后形成的台阶覆土后栽植扁朱叶等本土植物，桤木树重点栽植于土壤较厚的矿区西边边坡区域。按间距2米、行距1米，采矿形成的平台、边坡种植扁朱叶，间距和行为距0.3米进行栽植并对复绿的区域用防护网、绿网进行围栏，并落实专人进行管护、并根据存活情况适时进行补植，已于2023年6月对霞石Ⅲ矿存在的生态环境问题整改完成，并经过5个多月的补植和养护，已符合生态修复和水土保持方案及上级单位整改要求。 |